| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /SCT-KHTH V/v góp ý thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) | Lâm Đồng, ngày tháng 7 năm 2024 |

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công Thương nhận được văn bản số 1308/HĐTĐCS ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng thẩm định cơ sở về việc đề nghị tham gia thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1. Qua rà soát các bản đồ hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo báo cáo nghiên cứu khả thi (giai đoạn 1), Sở Công Thương nhận thấy phần đầu tuyến nơi tiếp giáp với Quốc lộ 55 (đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc), có một đoạn đường cao tốc chiều dài khoảng 270m, với diện tích khoảng 1,815 ha nằm trong diện tích Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Sở Công Thương đã có báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai Quyết định 866/QĐ-TTg tại văn bản số 1240/BC-SCT; ngày 15 tháng 7 năm 2024, UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5851/UBND-QH; đến nay đang chờ ý kiến xử lý. (Đính kèm văn bản số 1240/BC-SCT và văn bản số 5851/UBND-QH).

Đề nghị bổ sung nội dung này trong Báo cáo để đánh giá sự tác động của Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản đến dự án.

2. Tại trang 5-12 của Báo cáo, đề nghị bổ sung phần tác động ảnh hưởng đường cao tốc đối với các công trình năng lượng như đường dây tải điện 500KV, 220KV và 110KV đối với các vị trí tuyến đường cao tốc đi qua và có ảnh hưởng.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - GĐ, các PGĐ Sở; - Lưu: VT, KHTH. | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Khánh |
| --- | --- |