| BỘ TÀI CHÍNH ––––– Số: /BTC-ĐT V/v công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2024. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––– Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025 |
| --- | --- |

| Kính gửi: | - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. |
| --- | --- |

Thực hiện Điều 48 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; trên cơ sở số liệu báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành của các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính tổng hợp công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị) như sau:

I. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

- Tính đến hết ngày 31/3/2025, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của 119/119 đơn vị, (gồm: 54/54 bộ, cơ quan trung ương; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2/2 tập đoàn, tổng công ty).

- Năm 2024, cả nước có 72.898 dự án đã hoàn thành cần thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định, trong đó:

+ Dự án đã phê duyệt quyết toán là 47.798 dự án (chiếm tỷ lệ 65,6%), cao hơn năm 2023 là 63%; dự án chưa phê duyệt quyết toán là 25.100 dự án (chiếm tỷ lệ 34,4%); thấp hơn năm 2023 là 37%; trong đó:

(i) Dự án đã nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa được phê duyệt quyết toán trong năm là 8.280 dự án (chiếm tỷ lệ 11,3%); gồm: 6.556 dự án trong thời gian quyết toán theo quy định và 1.724 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán.

(ii) Còn 16.820 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán (chiếm tỷ lệ 23,1%); gồm: 11.319 dự án trong thời hạn lập hồ sơ, 5.501 dự án vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán.

- Qua công tác thẩm tra, đã loại ra khỏi giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 3.430,17 tỷ đồng/371.217,26 tỷ đồng giá trị đề nghị quyết toán, (chiếm tỷ lệ 0,92%), cao hơn năm 2023 là 0,61%.

- Số vốn còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị quyết toán chủ đầu tư đề nghị hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu phải bố trí là 32.863,8 tỷ đồng (NSTW là 6.779,45 tỷ đồng); gồm: (i) Các bộ, cơ quan trung ương là 5.637,89 tỷ đồng (NSTW là 5.319,94 tỷ đồng); (ii) Các địa phương là 26.771,91 tỷ đồng (NSTW là 1.459,51 tỷ đồng); (iii) Các tập đoàn, tổng công ty là 454 tỷ đồng (NSTW là 0 tỷ đồng).

- Số dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán là 11.615 dự án, chiếm tỷ lệ 15,9% dự án hoàn thành (thấp hơn năm 2023 là 13.761 dự án và 18,9%), trong đó: Vi phạm thời gian phê duyệt quyết toán là 4.390 dự án, vi phạm thời gian thẩm tra là 1.724 dự án, vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán là 5.501 dự án.

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

II. Nhận xét đánh giá:

1. Về chấp hành thời gian báo cáo:

- Có 100 đơn vị gửi báo cáo đúng hạn, cao hơn năm 2023 (93 đơn vị) gồm: 41 bộ, cơ quan trung ương, 02 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 57 địa phương (chi tiết theo Phụ lục số 07A và 07B – đính kèm).

- Có 19 đơn vị gửi báo cáo chậm, thấp hơn năm 2023 (24 đơn vị) gồm: 13 bộ, cơ quan trung ương và 06 địa phương (chi tiết theo Phụ lục số 08 – đính kèm).

- Không còn đơn vị chưa gửi báo cáo, thấp hơn năm 2023 (03 đơn vị).

Như vậy, năm 2024 số lượng đơn vị gửi báo cáo đúng hạn tăng lên, số lượng đơn vị gửi báo cáo chậm giảm và đặc biệt là không còn đơn vị không gửi báo cáo so với năm 2023. Qua đó có thể thấy, việc chấp hành tổng hợp gửi báo cáo của các đơn vị tăng lên rõ rệt qua từng năm.

2. Về chất lượng báo cáo:

Trên thực tế báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của các đơn vị năm 2024 vẫn còn tồn tại: gửi thiếu phụ lục, sai mẫu biểu, sai đơn vị tính, sai số học; thiếu các đánh giá, nhận xét về nguyên nhân chậm, muộn; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành cũng như công tác tổng hợp báo cáo của đơn vị.

3. Về tình hình quyết toán:

3.1. So sánh tình hình quyết toán giữa năm 2023 và năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Số TT | Năm | Tổng số dự án |  |  |  | Trong đó, dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự án hoàn thành | Đã phê duyệt |  | Chưa phê duyệt | Tổng giá trị đề nghị QT | Tổng giá trị QT được duyệt | Giá trị giảm trừ sau phê duyệt | Tỷ lệ giảm trừ (%) |
|  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8 | 9=8-9 | 10=9/7 |
| 1 | 2023 | 72.468 | 45.668 | 63,0 | 26.800 | 354.898 | 352.719 | 2.179 | 0,61 |
| 2 | 2024 | 72.898 | 47.798 | 65,6 | 25.100 | 371.217 | 367.787 | 3.430 | 0,92 |
| Chênh lệch |  | 430 | 2.130 | 2,6 | -1.700 | 16.319 | 15.068 | 1.251 | 0,31 |

Như vậy, so với năm 2023, số lượng dự án hoàn thành năm 2024 tăng 430 dự án, số lượng dự án đã được phê duyệt quyết toán tăng 2.130 dự án, số lượng dự án chưa phê duyệt quyết toán giảm 1.700 dự án, tổng giá trị đề nghị quyết toán tăng 16.319 tỷ đồng, giá trị giảm trừ sau quyết toán tăng 1.251 tỷ đồng.

3.2. Số liệu báo cáo:

a) Về số lượng dự án:

- So với tổng số dự án hoàn thành năm 2024, một số đơn vị có tỷ lệ dự án đã phê duyệt quyết toán đạt từ 75% trở lên, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước là 65,6% (47.798 dự án/ 72.898 dự án). Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị tỷ lệ dự án đã phê duyệt quyết toán thấp hơn tỷ lệ bình quân chung.

- Một số đơn vị có tỷ lệ dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán trong thời gian thẩm tra, phê duyệt theo quy định cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước là 79,2% (6.556 dự án/ 8.280 dự án). Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị có tỷ lệ dự án vi phạm thời gian thẩm tra, phê duyệt, cao hơn tỷ lệ vi phạm bình quân của cả nước là 20,8% (1.724 dự án/ 8.280 dự án), chủ yếu là các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý. Đây là trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Một số đơn vị có tỷ lệ dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán đúng quy định cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước là 67,3% (11.319 dự án/ 16.820 dự án) và một số đơn vị có dự án vi phạm thời gian nộp hồ sơ quyết toán cao hơn tỷ lệ vi phạm bình quân của cả nước là 32,7%(5.501 dự án/ 16.820 dự án). Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư.

b) Về giá trị:

- Có 47.798 dự án đã được phê duyệt quyết toán năm 2024 với TMĐT là  477.602,14 tỷ đồng; tổng giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 371.217,26 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 77,7% TMĐT; tổng giá trị được phê duyệt quyết toán là  367.787,09 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 77% TMĐT. Vốn đã giải ngân là  356.056,68 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74,6% TMĐT. Giá trị giảm trừ khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 3.430,17 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,92% giá trị đề nghị quyết toán.

- Có 8.280 dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa thẩm tra, phê duyệt với TMĐT là 292.247,82 tỷ đồng; tổng giá trị vốn đã thanh toán là  224.604,71 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 76,9% TMĐT; trong đó: khối bộ, cơ quan trung ương chiếm tỷ lệ 87,3% (35.169,57 tỷ đồng/ 40.286,08 tỷ đồng), khối địa phương chiếm tỷ lệ 73,4% (155.543,14 tỷ đồng/ 211.975,74 tỷ đồng), khối tập đoàn, tổng công ty chiếm tỷ lệ 84,8% (33.892 tỷ đồng/ 39.986 tỷ đồng).

- Có 16.820 dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: TMĐT là  487.003,43 tỷ đồng; tổng giá trị vốn đã thanh toán là  374.891,20 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 77% TMĐT; trong đó: khối bộ, cơ quan trung ương chiếm tỷ lệ 82,3% (126.480,41 tỷ đồng/ 153.645,10  tỷ đồng), khối địa phương là 74,5% (247.047,79 tỷ đồng/ 331.585,33 tỷ đồng), khối tập đoàn, tổng công ty chiếm tỷ lệ 76,9% (1.363 tỷ đồng/ 1.773 tỷ đồng).

- Về số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo là  32.863,8 tỷ đồng, trong đó NSTW là 6.779,45 tỷ đồng, đây là số vốn khá lớn chiếm tỷ lệ khoảng 4,16% kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 được Quốc hội giao là 790.727 tỷ đồng, thấp hơn năm 2023 (tỷ lệ 4,6%), trong đó:

+ Số vốn còn lại phải bố trí so với giá trị quyết toán được duyệt của 47.798 dự án, đã phê duyệt quyết toán là 13.091,70 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 39,8% tổng số vốn phải bố trí; thấp hơn năm 2023 (tỷ lệ 51,1%), trong đó vốn NSTW là 554,62 tỷ đồng.

+ Số vốn còn lại phải bố trí so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của 8.280 dự án đã nộp hồ sơ nhưng chưa được phê duyệt quyết toán là 4.964,92 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15,1% tổng số vốn phải bố trí, cao hơn năm 2023 (tỷ lệ 13%), trong đó vốn NSTW là 984,25 tỷ đồng.

+ Số vốn còn lại phải bố trí so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của 16.820 dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán là 14.807,18 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45,1% tổng số vốn phải bố trí, cao hơn năm 2023 (tỷ lệ 35,9%), trong đó vốn NSTW là 5.240,58  tỷ đồng.

Một số đơn vị có vốn còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo lớn như: Bộ Giao thông vận tải (4.739 tỷ đồng, trong đó NSTW là 4.739 tỷ đồng) Tập đoàn Điện lực (454 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Hà Giang (320 tỷ đồng, trong đó NSTW là 15 tỷ đồng), Phú Thọ (928,21 tỷ đồng, trong đó NSTW là 9,24 tỷ đồng), Bắc Giang (354,81 tỷ đồng, trong đó NSTW là 37,64 tỷ đồng), Hà Nội (2.175,3 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Hải Phòng (977 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Hải Dương (973,08 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Hưng Yên (601,79 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (2.160,54 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Bắc Ninh (896,03 tỷ đồng, trong đó NSTW là 96,46 tỷ đồng), Hà Nam (1.042,07 tỷ đồng, trong đó NSTW là 5,33 tỷ đồng), Nam Định (533 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Ninh Bình (1.835,8 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Thái Bình (1.462,22 tỷ đồng, trong đó NSTW là 37,7 tỷ đồng), Thanh Hóa (1.805,50 tỷ đồng, trong đó NSTW là 98,24 tỷ đồng), Nghệ An (1.789,71 tỷ đồng, trong đó NSTW là 40,62 tỷ đồng), Hà Tĩnh (303,75 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Quảng Nam (487,73 tỷ đồng, trong đó NSTW là 19,73 tỷ đồng), Đà Nẵng (422,99 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Bình Định (700,6 tỷ đồng, trong đó NSTW là 10,3 tỷ đồng), Bình Thuận (334,21 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), TP Hồ Chí Minh (1.314,15 tỷ đồng, trong đó NSTW là 623,65 tỷ đồng), Bà Rịa – Vũng Tàu (638,9 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), Bình Phước (807,57 tỷ đồng, trong đó NSTW là 22,1 tỷ đồng), Cần Thơ (202,9 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0 tỷ đồng), An Giang (254,88 tỷ đồng, trong đó NSTW là 0,51 tỷ đồng)

Như vậy, việc các đơn vị chưa ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư công cho dự án có sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đặc biệt là các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 51 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (từ ngày 01/01/2025 là điểm d khoản 4 Điều 54 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15), điểm c khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, khoản 1 Điều 4 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14.

III. Kiến nghị:

Từ tình hình tổng hợp kết quả công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2024 nêu trên và để đảm bảo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Về việc chấp hành chế độ báo cáo:

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021,  các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (bộ, cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành năm 2024 do đơn vị mình quản lý và gửi Bộ Tài chính chậm nhất đến ngày 30/01/2025. Tuy nhiên vẫn còn 19 đơn vị gửi báo cáo chậm (chi tiết theo phụ lục số 08- đính kèm); do vậy, để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng 19 đơn vị này có văn bản gửi Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không gửi báo cáo đúng thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến thời gian tổng hợp báo cáo.

2. Đối với các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty:

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian quyết toán (chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán).

- Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý theo quy định như: Công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

- Chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán 5.501 dự án hoàn thành chậm lập hồ sơ báo cáo quyết toán và cơ quan thẩm tra, phê duyệt khẩn trương thẩm tra, phê duyệt 1.724 dự án vi phạm thời gian thẩm tra, phê duyệt (trong đó có 35 dự án chậm phê duyệt và 1.689 dự án chậm thẩm tra).

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu là  32.863,80 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 6.779,45 tỷ đồng (Số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã được phê duyệt quyết toán là  13.091,70  tỷ đồng, (trong đó NSTW là 554,62 tỷ đồng); Số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã nộp hồ sơ nhưng chưa thẩm tra, phê duyệt là  4.964,92  tỷ đồng, trong đó NSTW là 984,25 tỷ đồng; Số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán là  14.807,18 tỷ đồng, trong đó NSTW  5.240,58 tỷ đồng). Trên cơ sở đó ưu tiên bố trí vốn để xử lý theo đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 51 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (từ ngày 01/01/2025 là điểm d khoản 4 Điều 54 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15), điểm c khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoản 1 Điều 4 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết theo Phụ lục số 06 và các phụ lục 03, 04, 05 kèm theo)

- Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP).

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và các cơ quan giám sát thuộc Quốc hội, Chính phủ....

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA và các cơ quan liên quan khẩn trương lập, thẩm tra để trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (đặc biệt là đối với các dự án do dịa phương quản lý, phấn đấu phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước khi sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính).

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA và các cơ quan liên quan thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu của dự án trong quá trình sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính cần thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh thất lạc, mất hồ sơ, tài liệu.

3. Đối với các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán:

- - Hướng dẫn chủ đầu tư, ban QLDA lập báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định. Kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban QLDA vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

- - Chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt là các dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán), làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo người quyết định phê duyệt dự án đầu tư có biện pháp xử lý dứt điểm.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện lập báo cáo đúng theo mẫu biểu quy định, đảm bảo số liệu chính xác, đúng thời gian quy định.

4. Đối với các chủ đầu tư, ban QLDA, nhà thầu:

- Chấp hành nghiêm quy định về hồ sơ, báo cáo, thời gian lập quyết toán. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán.

- Thực hiện rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu để báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

- Rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán.

- Chủ động phối hợp với nhà thầu thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy định để phục vụ quyết toán.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán: (i). Xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, (ii). Rà soát lại các hợp đồng đã ký (đặc biệt là đối với các hợp đồng đã quá thời gian thực hiện, chưa quyết toán hợp đồng), các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ, ...) và pháp luật về dân sự để phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các bên theo nguyên tắc thương lượng, hòa giải, sử dụng trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại tòa án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật. (iii). Căn cứ kết quả xử lý vướng mắc nêu trên, chủ đầu tư thực hiện quyết toán hợp đồng, quyết toán các nội dung công việc đã thực hiện, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để làm cơ sở cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Quý đơn vị biết và phối hợp tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW; - KBNN; - Vụ NSNN; Vụ I; - Lưu: VT, Vụ ĐT (100b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Thành Trung |
| --- | --- |

Viện Kiểm sát NDTC, Bộ GTVT, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, BQL Lăng chủ tịch HCM, TW Đoàn TNCSHCM, TW Hội Nông dân VN, BHXHVN, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau

Học Viện Chính trị QGHCM, Bộ NN&PTNT, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Nhà văn VN, BQL Làng VHDL các dân tộc VN, UBMTTQ VN, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Thanh tra CP, KTNN, BQL Lăng chủ tịch HCM, Viện HLKHXH VN, ĐHQG HN, ĐHQG HCM, TW Hội nông dân VN, Tập đoàn Điện lực, Cao Bằng, Hòa Bình, Điện Biên, Ninh Bình, Quảng Trị, Đắk Nông, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau.

Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, BQL Lăng chủ tịch HCM, Đài Truyền hình VN, ĐHQG HCM, Hội Nông dân VN, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau.

Văn phòng TW Đảng, TANDTC, Viện KSND TC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Bộ KH&CN, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ TTTT, ĐHQG HN, BHXHVN, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh,  Đồng Nai, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu.

Văn phòng CP, TANDTC, Viện KSNDTC, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, KTNN, TTXVN, Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Viện HLKH&CN VN, ĐHQG HCM, TW Đoàn TNCS HCM, TW Hội liên hiệp phụ nữ VN, TW Hội Nông dân VN, BQL Làng VHDL các dân tộc VN, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau.

Văn phòng TW Đảng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT, Thanh tra CP, BQL khu CNC Hòa Lạc, Bảo hiểm xã hội VN, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu.

Tại Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 của Quốc hội.