| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 6 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sạch

tại xã Đạ Chais (nay là xã Lạc Dương)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 14/3/2025 của UBND huyện Lạc Dương và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo;

Xét Báo cáo số 356/BC-STC ngày 19/6/2025 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sạch tại xã Đạ Chais (nay là xã Lạc Dương) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Lạc Dương quản lý dự án, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch theo quy chuẩn phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho khoảng 530 hộ dân của các thôn Tu Poh, Long Lanh và thôn Đưng K’Si, xã Lạc Dương.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cung cấp cho người dân thuộc địa bàn các thôn Tu Poh, Long Lanh và thôn Đưng K’Si, xã Lạc Dương với quy mô và các thông số chủ yếu như sau:

- Đập dâng đầu mối: xây dựng mới 01 đập dâng có kết cấu bằng bê tông cốt thép.

- Trạm xử lý nước: hệ thống xử lý nước bằng công nghệ lắng Lamella, công suất 600m3/ngày-đêm; bể chứa nước dung tích khoảng 600m3, kết cấu bằng bê tông cốt thép; nhà quản lý vận hành cấp 4, kết cấu móng khung cột bê tông cốt thép, tường xây gạch.

- Hệ thống đường ống: xây dựng hệ thống đường ống từ đầu mối về trạm xử lý nước, đường ống chính, hệ thống đường ống nhánh và phân phối nước tới các hộ dùng nước với tổng chiều dài khoảng 12.000m, đường kính ống từ D25mm đến D160mm, kết cấu bằng ống HDPE kết hợp ống STK. Xây dựng các công trình trên đường ống như: van điều tiết, van xả cặn, van xả khí, cọc báo tim tuyến công trình trên hệ thống tuyến đường ống.

- Đấu nối cấp nước: xây dựng mới hoặc thay thế đường ống, trụ vòi, đồng hồ nước cho một số hộ dân.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 14.500 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và  giai đoạn 2026 - 2030.

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2025 - 2027.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIII; Chủ tịch UBND xã Lạc Dương; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Hồng Thái |
| --- | --- |