| # UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ CÔNG THƯƠNG Số: /BC-SCT | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Lâm Đồng, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Rà soát ranh giới dự án bị chồng lấn theo Quyết định 866/QĐ-TTg

ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn đầu tư, xây dựng công trình, dự án trong quy hoạch khoáng sản (lần 3)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 17/01/2025 về việc “Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về kết quả rà soát, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc giữa việc chồng lấn Quy hoạch khoáng sản với các công trình dự án trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và một số huyện trong tỉnh, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của hệ thống đô thị, khu dân cư, khu chức năng hiện hữu và đang triển khai, làm ảnh hưởng sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do việc chồng lấn các công trình, dự án với Quy hoạch khoáng sản, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, báo cáo, đề xuất hướng xử lý để tiếp tục đầu tư các công trình, dự án.

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023; Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, Sở Công Thương đã có báo cáo UBND tỉnh tại các Báo cáo sau:

- Báo cáo số 1240/BC-SCT ngày 07/6/2024 về Kết quả rà soát các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kèm theo Danh sách các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vì lợi ích quốc gia, cộng cộng được triển khai thực hiện theo điểm e khoản 7 Điều 2 Quyết định 866; Danh sách khu vực khoáng sản đề xuất hạn chế, cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản để thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng đặc biệt là các dự án đầu tư công, các dự án huy động từ các nguồn lực xã hội, dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên cơ sở vận dụng Điều 26, Điều 28 Luật Khoáng sản;

- Báo cáo số 2660/BC-SCT ngày 20/11/2024 về rà soát ranh giới dự án bị chồng lấn theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn đầu tư, xây dựng công trình, dự án trong quy hoạch khoáng sản; Kèm theo 11 phụ lục gồm các bảng thông tin, toạ độ ranh giới các dự án hạ tầng kỹ thuật vì lợi ích quốc gia công cộng; các khu vực đề xuất đưa vào khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; các công trình dự án, khu dân cư chồng lấn Quy hoạch khoáng sản.

Theo Thông báo số 19/TB-UBND ngày 17/01/2025 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

- Giao UBND các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Di Linh và thành phố Bảo Lộc rà soát, đối chiếu, thống kê, xây dựng dữ liệu về vị trí, diện tích, toạ độ, bảng biểu, bản đồ, thông tin liên quan của các khu dân cư, cụm dân cư, các công trình hiện hữu của nhà nước, xã hội, doanh nghiệp, các dự án đầu tư công trình vốn đầu tư công, vốn ngoài ngân sách dự kiến đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2030, các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt (thống kê theo chức năng sử dụng đất.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng căn cứ các quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản có liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hướng xử lý đối với: (i) các khu dân cư, công trình hiện hữu đã hình thành từ lâu, phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất; (ii) các công trình, dự án vốn đầu tư công, vốn ngoài ngân sách đã được phê duyệt, cấp chủ trương đầu tư và dự kiến đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2030; (iii) công tác đánh giá, so sánh hiệu quả kinh tế của phương án thu hồi khoáng sản đối với dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương và dự án xây dựng các khu dân cư, tái định cư phục vụ 02 dự án cao tốc.

Đến nay Sở Công Thương nhận được báo cáo của UBND thành phố Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh và huyện Đạ Huoai, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo như sau:

- Kết quả rà soát:

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch khoáng sản khoảng 70.224,6 ha, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, các huyện: Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai. Phần lớn diện tích quy hoạch khoáng sản là khu trung tâm, khu dân cư với tổng số dân bị ảnh hưởng khoảng 100.000 người, khu hành chính của các xã, thị trấn, đã được đầu tư hạ tầng, công trình: trụ sở UBND xã, trường học cấp 1, 2, 3, trường mầm non, trạm y tế, bưu điện,....

- Địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm diện tích chồng lấn với số lượng công trình, dự án chồng lấn Quy hoạch khoáng sản rất lớn; UBND thành phố Bảo Lộc, UBND huyện Bảo Lâm đã thống kê tương đối đầy đủ thông tin, diện tích, toạ độ ranh giới các khu vực chồng lấn.

+ Các khu dân cư, cụm dân cư hiện hữu chồng lấn Quy hoạch khoáng sản: Bảo Lộc 2.458,05 ha; Bảo Lâm 11.321,51 ha; huyện Đạ huoai 178.11 ha; huyện Di Linh 208,02 ha; Tổng cộng diện tích là 14.165,87 ha (theo phụ lục 1 đính kèm).

+ Các công trình hiện hữu của nhà nước, xã hội, doanh nghiệp chồng lấn Quy hoạch khoáng sản: Bảo Lộc 171,1 ha; Bảo Lâm 1.127,5 ha; huyện Di Linh 80,63 ha; Tổng cộng diện tích là 1.379,26 ha (theo Phụ lục 2 đính kèm).

+ Các dự án đầu tư công, dự án vốn ngoài ngân sách dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2030 chồng lấn quy hoạch khoáng sản: Bảo Lộc 366,8 ha; Bảo Lâm 319,9 ha; huyện Đạ Huoai 221,9 ha;  Tổng cộng diện tích là 908,61 ha (theo Phụ lục 3 đính kèm)..

Tổng cộng diện tích bị chồng lấn quy hoạch khoáng sản khoảng: 16.205,89 ha

- Các công trình quan trọng:

- Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP: Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP; chiều dài chồng lấn là 36,38 km, diện tích 224,15 ha.

- Dự án đường Cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương: Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Nghị Quyết số 277/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1). Chiều dài chồng lấn 0,15 ha, diện tích 1,347 ha.

- Dự án đường dây điện 500 KV Bắc Nam đoạn qua thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Dự án đầu tư tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc đoạn địa bàn huyện Bảo Lâm (thị trấn Lộc Thắng- Lộc Quảng-Lộc Tân).

- Nâng cấp đường nối từ  đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng  đến ranh giới tỉnh Đắk Nông (Lộc Bảo – Thủy Điện Đồng Nai 4;5 (DH68))

- Dự án Xây dựng mới đường dây 500 kV Ninh Sơn – Chơn Thành (mạch kép) 2 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó huyện Bảo Lâm: 07 xã: Lộc Ngãi, Lộc Phú-,Thị Trấn Lộc Thắng, B' Lá, Lộc Quảng, Lộc Tân, Lộc Bắc), diện tích chồng lấn 75,06 ha.

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và dự án tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương). Diện tích chồng lấn 3,4 ha.

- Đường T725 (trục chính). Hiện hữu

- Kiến nghị và đề xuất

Sở Công Thương kính đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có Văn bản kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương, để sớm triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023, với các nội dung:

- Tổ chức rà soát Quy hoạch khoáng sản và báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản theo hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng đặc biệt là các dự án đầu tư công; các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật vì lợi ích quốc gia, công cộng; đưa ra khỏi các khu đô thị, khu dân cư nông thôn hiện hữu và dự kiến phát triển phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Quy hoạch sử dụng đất.

- Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc cho phép thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương và các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 62 của Luật Đất đai đối với phần diện tích chồng lấn Quy hoạch khoáng sản quặng Bô xít tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 1 Điều 65 của Luật Khoáng sản, Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh về các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 17/01/2025 về việc “Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về kết quả rà soát, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các Sở: Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT; - UBND TP Bảo Lộc; - UBND các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai; - GĐ, các PGĐ Sở; - Lưu: VT, KTAT. | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Cao Thị Thanh |
| --- | --- |