| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /UBND-ĐT V/v triển khai công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2025 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Kho bạc Nhà nước khu vực XIII.

Thực hiện Văn bản số 4853/BTC-ĐT ngày 15/4/2025 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2024,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định.

b) Thực hiện các biện pháp chế tài xử lý như:

- Công khai danh sách chủ đầu tư chậm nộp quyết toán; thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán.

- Công khai danh sách nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư biết và không để nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ).

c) Rà soát, tổng hợp số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu; chủ động cân đối, bố trí vốn để thanh toán theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền (thông qua Sở Tài chính) nhằm ưu tiên bố trí vốn để thanh toán dứt điểm, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

d) Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư:

- Khẩn trương rà soát, lập, thẩm tra để trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng; yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt quyết toán các dự án nêu trên trước khi hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

- Thực hiện tốt việc quản lý, lưu trữ hồ sơ để thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, tránh thất lạc hồ sơ, tài liệu.

2. Sở Tài chính:

a) Thực hiện việc tổng hợp báo cáo quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công hàng năm theo Ủy nhiệm của UBND tỉnh tại Văn bản số 364/UBND-KH ngày 12/01/2023; chấp hành chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định (quy định tại Điều 48 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ).

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư để công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đúng thời gian theo quy định. Tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý theo quy định hiện hành khi phát hiện Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

c) Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán; tham mưu biện pháp xử lý, đề xuất người quyết định đầu tư xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chậm trễ nêu trên.

3. Các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư:

a) Chấp hành nghiêm quy định về hồ sơ, báo cáo, thời gian lập quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo hồ sơ khi quyết toán.

b) Chủ động rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí cho các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

c) Rà soát các dự án hoàn thành đã bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc của từng dự án; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất biện pháp, giải pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, xử lý theo quy định.

d) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán: (1) Xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý; (2) Rà soát lại các hợp đồng đã ký (đặc biệt là đối với các hợp đồng đã quá thời gian thực hiện, chưa quyết toán hợp đồng), các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ,...) và pháp luật về dân sự để phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các bên theo nguyên tắc thương lượng, hòa giải, sử dụng trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại tòa án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật; (3) Căn cứ kết quả xử lý vướng mắc nêu trên, chủ đầu tư thực hiện quyết toán hợp đồng, quyết toán các nội dung công việc đã thực hiện, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để làm cơ sở cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.

(Đính kèm Văn bản số 4853/BTC-ĐT ngày 15/4/2025 của Bộ Tài chính)./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như trên; - Lãnh đạo, CV VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, ĐT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Ngọc Hiệp |
| --- | --- |