| ỦY BAN NHÂN DÂN |  | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| TỈNH LÂM ĐỒNG |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-UBND |  | Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2024 |

- QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- thuộc dự án Xây dựng, mở rộng tuyến đường trục chính

- thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Tiếp theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng, mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm;

- Xét Tờ trình số 75/TTr-BQLDA ngày 09/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 147/BC-KHĐT ngày 17/4/2024 Báo cáo thẩm định một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng, mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

- QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng, mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Tư vấn khảo sát địa hình bước lập dự án đầu tư; giám sát công tác khảo sát và lập nhiệm vụ khảo sát; lập dự án đầu tư; thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư: 758 triệu đồng.

2. Phần công việc thuộc một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc phân chia gói thầu, giá các gói thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức tổ chức đấu thầu, nguồn vốn thực hiện các gói thầu đảm bảo theo thời gian thực hiện hợp đồng (không gây nợ đọng xây dựng cơ bản) và các nội dung khác có liên quan của kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã thẩm định, trình phê duyệt nêu trên.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - Lưu: VT, KH, GT. | - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

- Một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng, mở rộng

- tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (tr.đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. | Khảo sát địa hình, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án | 1.458 | Ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | 30 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 60 ngày |
| 02 |  | Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn. | Hoàn thiện hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn | 10 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | 07 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày |
| 03 |  | Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. | Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn | 4 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | 07 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày |
| 04 |  | Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. | Thẩm tra thiết kế, dự toán | 210 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | 07 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng cộng các gói thầu |  |  |  | 1.682 |  |  |  |  |  |  |  |