UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 06 Số: /BC-BCĐ06; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2024.

BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2024

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

# Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06),  Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quý I năm 2024, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh:

Trong quý, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh ban hành 03 Kế hoạch, 12 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 ngay từ đầu năm; kịp thời triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó tập trung các nhiệm vụ: giải quyết “điểm nghẽn” về kinh phí; giải quyết các nhiệm vụ còn chậm muộn của năm 2023; khắc phục tồn tại, hạn chế về công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, người lao động; thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản; đẩy mạnh thực hiện các mô hình điểm ứng dụng Đề án 06; bổ sung, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo yêu cầu, lộ trình của Chính phủ… ; tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp xã sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Các sở, ngành, địa phương: Đã chủ động ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao (13 sở, ngành và 12/12 địa phương đã ban hành kế hoạch).

3. Vai trò tham mưu thường trực: Công an tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu, theo dõi, đôn đốc (đã tổ chức trên 30 lượt làm việc với các sở, ngành) thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra; nghiên cứu đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế và những “điểm nghẽn” của địa phương ; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, Công an tỉnh ban hành 05 Kế hoạch, 06 điện mật, 116 văn bản chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 theo chức năng của ngành Công an. Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ giúp việc Đề án 06 trong Công an Lâm Đồng để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Về hoàn thiện thể chế:

Trong Quý I/2024, Sở Tư pháp nghiên cứu góp ý Dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, quy trình liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; Công an tỉnh nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo 04 văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo.

2. Nhóm tiện ích phục vụ cung cấp dịch vụ công:

a) Về dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh đã triển khai cung cấp 1.179 dịch vụ công trực tuyến, trong Quý I/2024, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 121.089/135.758 hồ sơ (đạt tỷ lệ 89,19% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận); trong đó, một số sở, ngành có lượng hồ sơ nhiều và đạt tỷ lệ 100% như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; riêng Sở Tài nguyên và Môi trường đạt tỷ lệ 61,9%.

b) Kết quả thực hiện 25 dịch vụ công (sau đây viết tắt là DVC) thiết yếu theo Đề án 06:

- Kết quả thực hiện 11 DVC thiết yếu trong Công an nhân dân: trong Quý I/2024 đã tiếp nhận, giải quyết 2.196.902 hồ sơ trực tuyến/2.205.294 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 99,62% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận; trong đó, một số lĩnh vực đạt tỷ lệ 100% như: Cấp lại thẻ Căn cước công dân (sau đây viết tắt là CCCD) thực hiện tại Công an cấp tỉnh; Đăng ký mẫu con dấu mới thực hiện tại Công an cấp tỉnh; Xác nhận số Chứng minh nhân dân, CCCD thực hiện tại Công an cấp tỉnh; Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh; Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã.

- Kết quả thực hiện 12 DVC thiết yếu của các sở, ngành: trong Quý I/2024 đã tiếp nhận, giải quyết 17.791 hồ sơ trực tuyến/24.755 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 71,87% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- Đối với 02 dịch vụ công liên thông: trong Quý I/2024, toàn tỉnh phát sinh 6.216 hồ sơ dịch vụ công liên thông (5.184 hồ sơ đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú và 1.032 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú); trong đó, 5.231 hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả (đạt tỷ lệ 84,15%), 984 hồ sơ trả lại. Từ khi triển khai ngày 10/7/2023 đến ngày 15/3/2024, toàn tỉnh phát sinh 15.700 hồ sơ dịch vụ công liên thông (13.338 hồ sơ đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú và 2.362 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú); trong đó, 12.853 hồ sơ đã trả kết quả, 2.767 hồ sơ trả lại.

3. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường ứng dụng tiện ích của Đề án 06 phục vụ những lợi ích chính đáng của công dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nổi bật như: hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; nâng cao tỷ lệ sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh; ứng dụng tiện ích của VNEID vào đời sống của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống tội phạm tại địa phương. Kết quả:

a) Tính đến ngày 15/3/2024, tổng số lượt tra cứu bằng CCCD khi đi khám chữa bệnh BHYT là 1.842.925 lượt, trong đó 1.502.334 lượt tra cứu thành công, đạt tỷ lệ 81,52% (trong Quý I/2024, có 410.668 lượt tra cứu, 341.387 lượt thành công, tỷ lệ 83,13%). Triển khai liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử tại 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tỷ lệ liên thông đạt 100%.

b) Triển khai thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID cho 168 cơ sở khám chữa bệnh, qua ứng dụng ASM tại 119/168 cơ sở chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp nhận 36 tin báo phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự thông qua ứng dụng VNEID.

d) Việc thanh toán không dùng tiền mặt: đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục, năm học 2022 - 2023 tại các trường mầm non đạt 34,46%, Trung học cơ sở đạt 24,5%, Trung học phổ thông đạt 64,81%; năm học 2023 - 2024 tại các trường mầm non đạt 83,4%, tiểu học đạt 76,52%, Trung hoc cơ sở đạt 94,2%, Trung học phổ thông đạt 81,25%; Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 45% trên tổng số chi phí và đạt 34,3% trên tổng lượt thanh toán viện phí.

d) Chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng an sinh xã hội được 14.950 trường hợp (đạt tỷ lệ 100% trên tổng số đối tượng có tài khoản mong muốn chi trả qua tài khoản) với số tiền lũy kế 63.396, 16 triệu đồng; chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt 64,12%; chi trợ cấp một lần đạt 95,74%; chi trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%.

4. Nhóm phục vụ phát triển công dân số:

a) Công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử:

- Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Trong Quý I/2024, đã thu nhận 13.677 hồ sơ đề nghị cấp CCCD; thu nhận 15.034 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 7.594 tài khoản; trong đó, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 3.417/8.538 học sinh (đạt tỷ lệ 40,02%) phục vụ tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

- Tính đến ngày 15/3/2024, đã thu nhận 1.397.917 hồ sơ cấp CCCD; cấp 1.186.443 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 863.534 tài khoản định danh điện tử.

- Thu thập, cập nhật thông tin biến động cư trú 24.666/24.666 học sinh (đạt tỷ lệ 100%) phục vụ xét ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng và tuyển sinh đầu cấp tại các trường dân tộc nội trú năm 2024.

b) Công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp CCCD đối với dân di cư tự do (chủ yếu đồng bào dân tộc H’Mông):

- Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 609 hộ, 4.403 nhân khẩu đồng bảo dân tộc H’Mông cư trú (tập trung chủ yếu tại huyện Đam Rông với 599 hộ, 4.334 nhân khẩu); trong đó, đã đăng ký thường trú 379 hộ, 3.171 nhân khẩu; đã đăng ký tạm trú 25 hộ, 163 nhân khẩu; đã khai báo nơi ở hiện tại 251 hộ, 1.069 nhân khẩu.

- Công an tỉnh đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với 2.015 nhân khẩu/2.685 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên; hiện còn 670 nhân khẩu chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD, nguyên nhân: 422 nhân khẩu chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú (cư trú trên khu vực đất rừng, đất lâm nghiệp); 248 nhân khẩu không có giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân không đầy đủ.

5. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư:

a) Công tác số hóa dữ liệu:

- Số hóa dữ liệu hộ tịch: Đã số hóa, chuyển chính thức bằng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung 1.281.525/1.704.191 dữ liệu hộ tịch, đạt tỷ lệ 75,19%. Số dữ liệu hộ tịch còn lại chưa số hóa (422.666 dữ liệu) các địa phương tiếp tục thực hiện số hóa trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư .

- Số hóa dữ liệu đất đai 632.999 hồ sơ thửa đất tại 09/12 đơn vị cấp huyện (399.947 hồ sơ lưu; 233.052 hồ sơ số hóa trên cổng DVC (igate) và số liệu đất tổ chức).

- Thu thập thông tin 573.819 người lao động từ đủ 15 tuổi trên địa bàn tỉnh, đã cập nhật thông tin vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 264.182/573.819 người, tỷ lệ 46,04%.

- Thu thập, cập nhật thông tin phương tiện giao thông đường bộ 5.048 tờ khai, 7.100 thông tin phương tiện lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Cập nhật thông tin các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 6.017 hội viên Hội nông dân; 3.676 hội viên Hội cựu chiến binh; 23.728 hội viên Hội người cao tuổi; 360 hội viên Hội chữ thập đỏ.

b) Công tác làm sạch dữ liệu của các ngành:

- Công an tỉnh: Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu dân cư và duy trì thực hiện thường xuyên công tác này trong thời gian tới.

- Sở Y tế: Đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử 1.358.268/1.403.831 hồ sơ (đạt tỷ lệ 96,8%). Đã hoàn thành việc cập nhật, xác thực thông tin đối tượng tiêm Covid trên địa bàn tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tính đến ngày 15/3/2023, đã cập nhật, xác thực giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 1.140.877 người đạt tỷ lệ 97,67% số người đang tham gia bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý nhằm phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD cũng như thực hiện các thủ tục hành chính khác.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tính đến ngày 15/3/2024, toàn tỉnh đã làm sạch dữ liệu trên hệ thống 76.932 đối tượng hưởng an sinh xã hội; trong đó, 14.950 đối tượng có tài khoản (đạt tỷ lệ 34,25% tổng số đối tượng an sinh xã hội), chi trả qua tài khoản cho 14.950 đối tượng có tài khoản, mong muốn chi trả qua tài khoản (đạt tỷ lệ 100%); cập nhật thông tin 167.715 /384.485 trẻ em vào phần mềm Hệ thống quản lý trẻ em, đạt tỷ lệ 43,62%; phối hợp rà soát, đối chiếu làm sạch dữ liệu đối với 10.635/26.209 đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục Đào tạo: đã cập nhật hồ sơ cá nhân, số định danh cá nhân công chức, viên chức, người lao động và học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành csdl.moet.gov.vn đối với 302.068 học sinh, đạt tỷ lệ 90,34%, đã xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 249.634/302.068 học sinh, đạt tỷ lệ 82,64%.

6. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn:

a) Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì Trung tâm giám sát an toàn, an ninh tập trung và đô thị thông minh tỉnh Lâm Đồng (SOC), nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong triển khai Chính quyền điện tử. Triển khai thí điểm mô hình Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO), đã hoàn thành kết nối kỹ thuật tới hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Duy trì vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II với 173 điểm trên địa bàn tỉnh (7 điểm cấp tỉnh, 24 điểm thuộc 12/12 huyện, thành phố và 142/142 xã, phường, thị trấn).

b) Công an tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả Tổ an ninh mạng, an toàn thông tin thực hiện Đề án 06. Trong Quý I/2024, Công an tỉnh ban hành 02 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng, công tác kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống, thiết bị và phần mềm phục vụ triển khai Đề án 06, đã tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn 04 lượt Công an cấp huyện, 41 lượt Công an cấp xã với 107 máy vi tính về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các thiết bị liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với doanh nghiệp VNPT tiến hành kiểm tra, sửa chữa 04 thiết bị phục vụ triển khai Đề án 06 bị hư hỏng.

7. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án:

a) Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền theo chức năng, thẩm quyền, phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương, nhất là tuyên truyền về lợi ích của chính sách chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng an sinh xã hội, những tiện ích mang lại cho người dân từ Đề án 06, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử; những điểm mới cần chú ý của Luật Căn cước được Quốc Hội khóa XV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, qua đó vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, từng bước ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử vào đời sống (như sử dụng thẻ CCCD để khám chữa bệnh thay cho BHYT, đăng ký tài khoản và hưởng chính sách an sinh xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt...).

b) Công an tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng đăng tải 30 tin bài về các tiện ích trên VNeID, nhất là những tiện ích mang lại và kết quả thực hiện của lực lượng Công an nhân dân tạo sự đồng thuận lan tỏa trong xã hội; Các địa phương xây dựng, phát 91 lượt bài tuyên truyền trên các hệ thống phát thanh cấp cơ sở; xây dựng đăng tải 09 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của địa phương, 305 tin, bài đăng tải trên mạng xã hội facebook, zalo; tổ chức 82 buổi tuyên truyền, phổ biến với hơn 5.512 lượt người tham dự...

8. Công tác bố trí kinh phí và đào tạo, tập huấn:

a) Về kinh phí: trong Quý I/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, kinh phí tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn triển khai Đề án 06 của toàn tỉnh.

b) Về nguồn nhân lực:

- Trong Quý, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát số cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin làm việc kiêm nhiệm và chuyên trách về Chuyển đổi số, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Đã hoàn thành việc triển khai đào tạo tập huấn về Đề án 06 trên hệ thống phần mềm MOOC do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hỗ trợ trực tiếp tập huấn (toàn tỉnh có 1.489 cán bộ, công chức, viên chức được Cục C06 cấp tài khoản học tập trực tuyến). Tính đến ngày 15/3/2024, có 1.138/1.489 học viên đã tham gia và 1.021/1.138 học viên đã hoàn thành khóa tập huấn.

9. Kết quả triển khai các mô hình điểm Đề án 06:

Trong Quý tiếp tục triển khai 33 mô hình điểm ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD và định danh điện tử triển khai tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành triển khai 12 mô hình, 14 mô hình đang triển khai, 07 mô hình đang chờ giải pháp kỹ thuật và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai trong năm 2024 (có phụ lục kèm theo).

Quá trình triển khai thực hiện các mô hình đã mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan, doanh nghiệp, công dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a) Trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến: hỗ trợ giúp người dân hiểu, nắm và thực hiện một cách dễ dàng, thuận tiện trong quá trình tham gia các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ứng dụng công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại Kiosk không cần cán bộ trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công liên thông, phát huy giá trị của công tác số hóa dữ liệu, lưu trữ điện tử, tái sử dụng dữ liệu số hóa.

b) Phát huy giá trị của ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID: Hỗ trợ người dân khi đến cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần mang theo CCCD hoặc điện thoại thông minh đã có ứng dụng VNeID; hỗ trợ giúp người dân tố giác tội phạm kịp thời, tiện lợi, bảo đảm bảo mật thông tin cá nhân theo quy định

c) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nắm rõ mục tiêu, nội dung để triển khai Đề án 06 và mọi người dân nắm, hiểu cùng đồng hành thực hiện.

d) Phục vụ đắc lực cho hoạt động của các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ của Đề án 06 nói riêng: phục vụ cho việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh và kết nối tới các nền tảng tích hợp quốc gia; triển khai đào tạo, tập huấn nghiệp vụ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh bảo đảm nắm vững để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; giảm chi phí đào tạo, có thể học tập mọi lúc, mọi nơi; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Cảnh báo sớm các điểm yếu, nguy cơ an ninh có thể xảy ra và điều chỉnh phòng thủ; hỗ trợ ứng cứu và xử lý các sự cố an ninh mạng; tự động tối đa các quy trình nghiệp vụ, tối ưu nhân lực vận hành hệ thống.

đ) Góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý, phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Ưu điểm:

Trong Quý I/2024, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật:

a) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp tham gia chỉ đạo và chủ động phối hợp trong việc triển khai Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị mình.

b) Cơ quan thường trực đã làm tốt vai trò tham mưu và tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án 06 ở địa phương; phối hợp, theo dõi, đôn đốc, rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 để thống nhất các giải pháp thực hiện bảo đảm theo yêu cầu.

c) Có 12/33 mô hình điểm về Đề án 06 đã hoàn thành triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được nâng lên (đạt tỷ lệ 81,71%); tích cực triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách có tài khoản và mong muốn trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

2. Tồn tại, hạn chế:

a) Một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, nguy cơ không hoàn thành các nhiệm vụ được giao (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chỉ mới nhận được kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024 của 13 sở, ngành ; 02 địa phương chậm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024 ).

b) Còn 04 nhiệm vụ từ năm 2023 chuyển sang triển khai chưa đạt yêu cầu về tiến độ: Hoàn thành 100% công tác làm sạch dữ liệu dữ liệu bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì); hoàn thành đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2023 -2025 (Sở Tài chính chủ trì); Rà soát, tham mưu, đề xuất cắt giảm bộ phận tiếp nhận trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (Sở Nội vụ chủ trì); ) Rà soát, điều động cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là An toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu về công tác công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06 (Sở Nội vụ chủ trì).

c) Công tác đôn đốc, rà soát, số hóa dữ liệu của một số sở, ngành còn chậm, như: số hóa dữ liệu đất đai, dữ liệu hộ tịch, dữ liệu người lao động từ đủ 15 tuổi.

d) Chế độ thông tin báo cáo của một số sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa kịp thời, đảm bảo theo quy định, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo cho Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ .

3. Điểm nghẽn và nguy cơ: Qua công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh còn 02 nội dung được coi là “điểm nghẽn” cần tập trung giải quyết để tiếp tục thúc đẩy thực hiện Đề án 06 là kinh phí và công tác số hóa dữ liệu chuyên ngành (hộ tịch, đất đai, người lao động), nếu không tập trung giải quyết được sẽ ảnh hưởng đến quá trình triển khai Đề án.

IV. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ QUÝ II/2024

Ban Chỉ dạo Đề án 06 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay; chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá toàn diện các nhiệm cụ thể đã được phân công tại các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh để triển khai đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thành ngay trong tháng 4/2024 đối với nhóm nhiệm vụ chậm muộn năm 2023 chuyển sang đến nay chưa hoàn thành: (04 nhiệm vụ):

a) Hoàn thành 100% công tác làm sạch dữ liệu dữ liệu bảo hiểm xã hội:

Đơn vị chủ trì: Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và các địa phương.

b) Hoàn thành đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2023 -2025:

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đơn vị phối hợp:  Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Rà soát, tham mưu, đề xuất cắt giảm bộ phận tiếp nhận trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến:

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

d) Rà soát, điều động cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu về công tác công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

2. Tập trung thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ Quý II/2024, cụ thể:

a) Nhóm tiện ích phục vụ cung cấp dịch vụ công (03 nhiệm vụ):

- Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo người dân, doanh nghiệp “chỉ cung cấp thông tin một lần” đối với thông tin đã có trong hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; thực hiện xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, chấm dứt tình trạng bộ phận một cửa các cấp nhận hồ sơ giấy không số hóa và mang vào các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo phương thức thủ công truyền thống.

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm phục vụ hành chính công.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Đẩy mạnh thực hiện trong Quý II/2024 (hoàn thành trong năm 2024).

- Tiếp tục thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công).

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Đẩy mạnh thực hiện trong Quý II/2024 (hoàn thành trong năm 2024).

- Nghiên cứu kinh nghiệm của UBND thành phố Hà Nội, tahfnh phố Hồ Chí Minh, đề xuất miễn lệ phí trong thanh toán dịch vụ công trực tuyến “0 đồng” (xác định rõ phạm vi, thủ tục hành chính, thời gian áp dụng…) phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh) trước ngày 30/4/2024.

b) Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (02 nhiệm vụ):

- Hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Y tế; Công an tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

+Thời gian thực hiện: Thực hiện từ tháng 6/2024.

- Đẩy mạnh triển khai 33 mô hình điểm của Đề án 06, nhất là mô hình mang tính đặc trưng của địa phương Lâm Đồng (phát triển du lịch gắn với phát triển đặc sản vùng miền…). Đối với các mô hình chậm muộn, khó khăn trong quá trình triển khai, đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá về quy mô, phạm vi, xác định lại tính khả thi; tập hợp báo cáo với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất dừng hoặc tiếp tục triển khai về Cơ quan thường trực trước ngày 30/4/2024 để tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo Đề án 06 bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2024.

c) Nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số (02 nhiệm vụ):

- Tập trung đẩy mạnh triển khai Dự án sắp xếp dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn, xã Liêng Srônh theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh để sớm bố trí tái định cư, ổn định chỗ ở cho đồng bào dân tộc H’Mông.

+ Đơn vị chủ trì: UBND huyện Đam Rông.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: tập trung tham mưu trong Quý II/2024.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử đối với dân di cư tự do, đồng bào dân tộc H’Mông (hiện chưa đủ điều kiện cấp CCCD) sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2024 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an).

c) Nhóm nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư (02 nhiệm vụ):

- Tập trung hoàn thiện, ưu tiên làm trước, dứt điểm các nhiệm vụ số hóa dữ liệu chuyên ngành (hộ tịch, đất đai, người lao động), các dữ liệu gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp như việc đồng bộ, làm sạch dữ liệu thuế, giáo dục, số thuê bao di động, đối tượng an sinh xã hội… để phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2024.

- Thực hiện thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để phục vụ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài nguyên Môi Trường, Sở Thông tin Truyền thông và các địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2024 (khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng).

d) Công tác đảm bảo an ninh, an toàn (02 nhiệm vụ):

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hệ thống thông tin, nền tảng chung phục vụ kết nối, triển khai Đề án 06 theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Ban hành kế hoạch trước ngày 30/4/2024.

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các thiết bị liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024.

đ) Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án (03 nhiệm vụ):

- Nghiên cứu, xây dựng website chuyên tuyên truyền về Đề án 06 của tỉnh Lâm Đồng.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2024.

- Ban hành kế hoạch tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đề án 06 tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, Sở Nội vụ.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 5/2024.

- Tập trung tuyên truyền 03 nội dung: tiện ích của mô hình điểm về Đề án 06; Luật Căn cước được Quốc Hội khóa XV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; các tiện ích trên VNeID và những tiện ích mang lại cho công dân, các cơ quan, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận lan tỏa trong xã hội.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2024.

e) Về nguồn lực thực hiện Đề án (04 nhiệm vụ):

- Nghiên cứu kinh nghiệm của UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp, trình tự, thủ tục bố trí kinh phí mua sắm phục vụ triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, sử dụng kinh phí chi thường xuyên để triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh) trước ngày 30/4/2024.

- Khẩn trương mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án theo danh mục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Ban hành kế hoạch trước15/5/2024.

- Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên tập huấn qua phần mềm đào tạo trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024 (sau khi có kế hoạch triển khai của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ).

g) Công tác kiểm tra, đôn đốc (01 nhiệm vụ):

Ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06 của các sở, ngành, địa phương, nhất là ở các đơn vị, địa phương triển khai chậm muộn các nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân để tham mưu, hướng dẫn xử lý kịp thời.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Ban hành kế hoạch trước ngày 30/4/2024.

Trên đây là kết quả triển khai Đề án 06 Quý I năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND; - Các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Các thành viên Ban chỉ đạo; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT, NC.; TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÓ TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Phạm S.

Các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo: số 504/KH-BCĐ06 ngày 16/01/2024 về tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai Đề án 06 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2024; số 715/KH-BCĐ06 ngày 23/01/2024 về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; số 2046/KH-BCĐ06 ngày 15/3/2024 về bổ sung, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Các Văn bản của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, như: số 11091/CV-BCĐ06 ngày 14/12/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Đề án 06; 460/UBND-NC ngày 16/01/2024 triển khai kết luận hội nghị trực tuyến của Chính phủ đánh giá tình hình 02 năm thực hiện Đề án 06; số 817/UBND-NC ngày 26/01/2024 về triển khai văn bản của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng dịch vụ công; số 34/TB-UBND ngày 30/01/2024 về triển khai kết luận của đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm Đề án 06; số 1197/UBND-NC ngày 19/02/2024 về nghiên cứu triển khai nhiệm vụ theo kết luận họp giao ban Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ tháng 01/2024 và công tác tuyên truyền, tập huấn sử dụng VNEID; số 1199/UBND-NC ngày 19/02/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; số 1329/BCĐ06 ngày 23/02/2024 về nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06; số 1330/UBND-NC ngày 23/02/2024 về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 06; số 1837/UBND-KH ngày 11/3/2024 về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; số 2007/BCĐ ngày 14/3/2024 về nâng cao hiệu quả thực hiện các mô hình điểm ứng dụng Đề án 06; số 2144/UBND-NC ngày 19/3/2024 về thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp thúc đẩy triển khai Đề án 06.

Các sở, ban, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn hóa, Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về kinh phí: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để triển khai Đề án 06;

Về công tác số hóa dữ liệu: Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh ban hành công văn đôn đốc công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, người lao động, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp tập trung thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các Kế hoạch: số 385/KH-CAT-PC06 ngày 29/12/2023 về triển khai thực hiện Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 về quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 về quy trình đăng ký cư trú; Kế hoạch số 01/CAT-PC06 ngày 02/01/2024 về việc phối hợp triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia của Chính phủ; Kế hoạch số 40/KH-CAT-PC06 ngày 07/02/2024 về thực hiện Đề án 06 trong Công an tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Kế hoạch số 42/KH-CAT-PC06 ngày 16/02/2024 về kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với trang thiết bị có kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp và quản lý can cước công dân; kiểm tra việc đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống thông tin có kết nối, chia sẻ với CSDLQG về DC; Kế hoạch số 66/KH-CAT-PA05 ngày 26/02/2024 kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin và và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong Công an Lâm Đồng.

Công văn số 1920/PC06 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của UBND tỉnh theo Công văn số 599/PV01 ngày 25/12/2023; Công văn số 103/PC06 ngày 29/2/2024 về việc tham gia ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Căn cước năm 2023; Công văn số 3621/CAT-PC06 về việc tham gia ý kiến dự thảo lộ trình triển khai nhiệm vụ Đề án 06/CP trong lực lượng CAND năm 2024; Công văn 519/CAT-PC06 ngày 08/3/2024 về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định về Định danh và xác thực điện tử.

Qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến 08/4/2024, toàn tỉnh đã số hóa 6.552 sổ hộ tịch, 423.239 dữ liệu hộ tịch.

Các Sở, ban, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn hóa, Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Huyện Bảo Lâm ngày 03/4/2024, thành phố Đà Lạt ngày 02/4/2024 mới ban hành kế hoạch.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Giao thông Vận tải; UBND các huyện: Đơn Dương, Di Linh…