| - UBND TỈNH LÂM ĐỒNG - BAN QLDA GIAO THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| - Số: /QĐ-BQLDA | - Lâm Đồng, ngày tháng 3 năm 2025 |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán chi phí – nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Xây dựng các đoạn tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây Dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung và xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về điều chỉnh bổ sung một số điều thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng và số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 11/3/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán chi phí – nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận (kèm báo cáo thẩm định số     /BQLDA-KT ngày    /3/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí – nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

1. Người phê duyệt: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên công trình: Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận.

3. Hạng mục: Dự toán chi phí – nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. Thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Đơn Dương, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

6. Đơn vị lập dự toán chi phí và nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư: Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm đồng.

7. Nội dung nhiệm vụ và chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

- Nội dung nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo đề cương nhiệm vụ kèm tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 11/3/2025 và báo cáo thẩm định số     /BQLDA-KT ngày    /3/2025.

- Giá trị dự toán chi phí phê duyệt: 205.275.077 đồng (Hai trăm lẻ năm triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm bảy mươi bảy đồng), trong đó:

| Stt | Khoản mục chi phí | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 172.125.065 |
| 2 | Chi phí thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương | 33.150.012 |
| 3 | Tổng công (1+2) (làm tròn) | 205.275.077 |

8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (Triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng | Số 01: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 172,1 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | 10 ngày | Quý I/2025 | Trọn gói | 20 ngày | Không áp dụng | Sở tài chính |
| Tổng giá gói thầu |  |  |  | 172,1 triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án giao thông căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu; giám sát công tác khảo sát, lập chủ trương đầu tư theo đúng nội dung quyết định này, quy định hiện hành của Nhà nước và các yêu cầu tại văn bản số    /BQLDA-KT ngày ...../3/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Điều hành dự án, Kỹ thuật quản lý chất lượng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (để báo cáo); - Như điều 3 (thực hiện); - Trang thông tin điện tử Ban; - Lưu: VT, P. ĐHDA, P.TC-KH, P.KT. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Chương |
| --- | --- |